Предварительное информирование оценки воздействия на окружающую среду

по объекту: «Реконструкция здания административно-хозяйственного под здание

специализированное для образования и(или) воспитания по ул.Первомайской, 9 в г.Мстиславле»

Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду

1 План-график работ по проведению ОВОС.

| Подготовка программы проведения ОВОС | август-сентябрь 2025г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой хозяйственной и иной деятельности | октябрь 2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | сентябрь-октябрь 2025 г. |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | ноябрь 2025 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | ноябрь 2025 г. (в случае необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | ноябрь 2025 г. (в случае необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | декабрь 2025 г. |

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Мстиславского района», тел./факс 5 79 46, E-mail: mstkapstzoj@mogilev.by, контактное лицо Каплунов Александр Владимирович, директор, 80222634371.

Юридический/почтовый адрес: 213452, г.Мстиславль, ул.Калинина, 21.

Генпроектировщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством г.Могилева», тел/факс 80222414153, директор Воробьев Иван Анатольевич, e-mail: info@uksmogilev.by.

Юридический/почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 29/1, факс 80222414153, uks09@mail.ru.

Разработчик ОВОС – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством г.Могилева», контактное лицо – ведущий инженер Якименко Ольга Николаевна, т. 80222406384.

Юридический/почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 29/1, факс 80222414153, uks09@mail.ru.

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реконструкцию здания административно-хозяйственного под здание специализированное для образования и(или) воспитания E-mail: mstkapstzoj@mogilev.by.

Рассматриваемые альтернативные варианты

I вариант – реконструкция здания административно-хозяйственного под здание специализированное для образования и(или) воспитания.

II вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.